PROJET DE FIN D’ÉTUDES (PFA)

CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d’un outil de gestion
d’un portefeuille d’initiatives digitales

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Organisme d’accueil | IT6 Consulting |
| Lieu | Agdal – Rabat |
| Type | Projet de fin d’études (PFA) |
| Nature | Conception et développement d’une application Web |
| Durée prévisionnelle | 1 mois |
| Encadrant professionnel | Maria Loudiyi |

VERSION PROFESSIONNELLE CORRIGÉE

Document harmonisé avec le sujet officiel, le périmètre fonctionnel et les modèles de conception.

# Historique des corrections

| N° | Correction appliquée | Justification |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ajout du champ « description » dans Étape | Le cahier exige une description pour chaque étape. |
| 02 | Ajout du champ « description » dans Jalon | Le cahier exige une description pour chaque jalon. |
| 03 | Clarification de l’archivage | L’archivage est un indicateur/état technique et non un statut métier. |
| 04 | Simplification du processus BPMN | Suppression de la validation finale obligatoire par l’administrateur, non exigée par le sujet. |
| 05 | Harmonisation des rôles et droits | Distinction claire entre Administrateur, Responsable et Visiteur. |
| 06 | Harmonisation MCD/MLD/MPD | Même cardinalités, mêmes attributs et mêmes contraintes métier. |
| 07 | Harmonisation des étapes et jalons | Ils sont maintenus dans le socle obligatoire et dans les tests. |
| 08 | Clarification des KPI | Formules et règles de retard alignées sur le cahier. |
| 09 | Clarification de l’architecture | React.js → API REST → Spring Boot → JPA/Hibernate → MySQL. |
| 10 | Renforcement des exigences de qualité | Sécurité, performance, maintenabilité, tests et responsive de base explicités. |
| Statut du document — Cette version constitue la base recommandée pour la validation par l’encadrant et l’organisme d’accueil. Les choix techniques restent des choix proposés tant qu’ils ne sont pas validés officiellement par IT6. |  |  |

# Sommaire

1. Identification du projet

2. Contexte et problématique

3. Objectifs du projet

4. Périmètre fonctionnel

5. Parties prenantes et acteurs

6. Besoins fonctionnels

7. Spécifications fonctionnelles détaillées

8. Règles métier

9. Modèle conceptuel et logique des données

10. Modélisation UML et BPMN

11. Architecture technique

12. Technologies et outils

13. Besoins non fonctionnels

14. API REST

15. Interfaces prévues

16. Stratégie de tests

17. Planning prévisionnel

18. Livrables

19. Critères de réussite

20. Évolutions futures

21. Conclusion

# 1. Identification du projet

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Projet | Conception et développement d’un outil de gestion d’un portefeuille d’initiatives digitales |
| Organisme d’accueil | IT6 Consulting |
| Lieu | Agdal – Rabat |
| Type | Projet de fin d’études (PFA) |
| Nature | Conception et développement d’une application Web |
| Durée prévisionnelle | 1 mois |
| Encadrant professionnel | Maria Loudiyi |
| Livrable principal | Prototype Web fonctionnel avec base de données et dashboard |

# 2. Contexte et problématique

## 2.1 Contexte

Dans le cadre de la transformation digitale des organisations, plusieurs initiatives peuvent être lancées simultanément. Leur suivi nécessite une vision globale permettant de centraliser les informations, de suivre l’avancement et de faciliter le pilotage.

Le projet consiste à concevoir et développer un prototype d’application Web permettant de gérer un portefeuille d’initiatives digitales au sein d’une interface centralisée. L’application regroupera les informations relatives aux initiatives, aux responsables, aux dates, aux budgets, aux statuts, aux priorités, aux étapes et aux jalons.

## 2.2 Problématique

La gestion de plusieurs initiatives digitales peut entraîner une dispersion des informations relatives aux projets, aux responsables, aux échéances, aux budgets et au niveau d’avancement. Cette dispersion peut rendre difficile la consultation de l’état global du portefeuille, l’identification des initiatives en retard, le suivi des responsabilités et la prise de décision à partir d’informations synthétiques.

Problématique centrale — Comment concevoir une application Web permettant de centraliser, suivre et piloter efficacement un portefeuille d’initiatives digitales à travers une interface simple, structurée et intuitive ?

# 3. Objectifs du projet

## 3.1 Objectif général

Développer un prototype d’application Web permettant de centraliser et de suivre un portefeuille d’initiatives digitales.

## 3.2 Objectifs spécifiques

Centraliser les initiatives digitales dans une interface unique.

Créer, consulter, modifier et archiver les initiatives.

Affecter un responsable à chaque initiative lorsque nécessaire.

Définir les dates de début et de fin prévue.

Renseigner et suivre le budget.

Gérer le statut et la priorité de chaque initiative.

Décomposer une initiative en étapes et suivre leur avancement.

Gérer les jalons et leurs échéances.

Mesurer l’avancement global sous forme de pourcentage de 0 % à 100 %.

Identifier les initiatives potentiellement en retard.

Fournir des KPI de pilotage.

Proposer un dashboard synthétique.

Rechercher et filtrer les initiatives.

# 4. Périmètre fonctionnel

## 4.1 Fonctionnalités obligatoires

| Domaine | Fonctionnalités |
| --- | --- |
| Authentification | Connexion des utilisateurs et contrôle des accès. |
| Utilisateurs et rôles | Gestion des utilisateurs, rôles et permissions. |
| Initiatives | Création, consultation, modification et archivage. |
| Affectation | Association d’un responsable à une initiative. |
| Planification | Dates de début et de fin prévue. |
| Pilotage | Budget, statut, priorité et avancement. |
| Étapes | Création, modification, ordre, dates, statut et avancement. |
| Jalons | Création, échéance, date de réalisation et statut. |
| Recherche | Recherche textuelle et filtres combinés. |
| Dashboard | KPI prioritaires et synthèse du portefeuille. |
| Données | Persistance dans MySQL. |
| API | Communication frontend/backend via API REST. |

## 4.2 Fonctionnalités complémentaires

Visualisations graphiques avancées.

Responsive avancé.

Optimisations ergonomiques et d’interface.

## 4.3 Hors périmètre initial

Gestion comptable complète.

Facturation.

Gestion RH complète.

Messagerie instantanée.

Application mobile native.

Gestion documentaire avancée.

Notifications complexes.

Intégrations avec des systèmes externes.

## 4.4 Évolutions futures

Notifications automatiques.

Alertes d’échéance.

Historique des modifications.

Export Excel/PDF.

Commentaires.

Gestion documentaire.

Intégration avec d’autres SI.

Application mobile.

Indicateurs décisionnels avancés.

# 5. Parties prenantes et acteurs

| Acteur | Responsabilités principales |
| --- | --- |
| IT6 Consulting | Organisme d’accueil et bénéficiaire du prototype. |
| Encadrant | Suivi, orientation et validation du projet. |
| Équipe de développement | Analyse, conception, développement, intégration et tests. |
| Administrateur | Administration des utilisateurs, rôles, permissions et initiatives. |
| Responsable | Gestion et suivi des initiatives qui lui sont affectées. |
| Visiteur | Consultation des initiatives autorisées et du dashboard. |

## 5.1 Matrice simplifiée des droits

| Fonctionnalité | Administrateur | Responsable | Visiteur |
| --- | --- | --- | --- |
| S’authentifier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulter les initiatives autorisées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulter le dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer une initiative | ✓ | ✓ | — |
| Modifier une initiative | ✓ | Selon droits | — |
| Mettre à jour l’avancement | ✓ | ✓ | — |
| Gérer les étapes/jalons | ✓ | ✓ | — |
| Gérer utilisateurs | ✓ | — | — |
| Gérer rôles/permissions | ✓ | — | — |
| Archiver une initiative | ✓ | Selon droits | — |
| Validation des droits — Les droits définitifs doivent être confirmés avec l’encadrant et l’organisme d’accueil avant l’implémentation finale. |  |  |  |

# 6. Besoins fonctionnels

| ID | Besoin fonctionnel | Priorité |
| --- | --- | --- |
| BF01 | L’utilisateur doit pouvoir s’authentifier. | Haute |
| BF02 | L’administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs. | Haute |
| BF03 | L’administrateur doit pouvoir gérer les rôles et les permissions. | Haute |
| BF04 | L’utilisateur autorisé doit pouvoir créer une initiative. | Haute |
| BF05 | L’utilisateur autorisé doit pouvoir modifier une initiative. | Haute |
| BF06 | Le système doit permettre de consulter une initiative. | Haute |
| BF07 | Le système doit permettre d’affecter un responsable. | Haute |
| BF08 | Le système doit permettre de définir les dates de début et de fin prévue. | Haute |
| BF09 | Le système doit permettre de renseigner et suivre le budget. | Haute |
| BF10 | Le système doit permettre de modifier le statut d’une initiative. | Haute |
| BF11 | Le système doit permettre de suivre le pourcentage d’avancement. | Haute |
| BF12 | Le système doit permettre de rechercher une initiative. | Haute |
| BF13 | Le système doit permettre de filtrer les initiatives. | Haute |
| BF14 | Le système doit afficher les principaux KPI. | Haute |
| BF15 | Le système doit proposer un dashboard de pilotage. | Haute |
| BF16 | Le système doit assurer la persistance des données dans MySQL. | Haute |
| BF17 | Le système doit fournir une API REST pour la communication frontend/backend. | Haute |
| BF18 | Le système doit permettre de gérer les étapes d’une initiative. | Haute |
| BF19 | Le système doit permettre de gérer les jalons d’une initiative. | Haute |
| BF20 | Le dashboard doit proposer des visualisations graphiques complémentaires. | Moyenne |
| BF21 | L’application doit proposer une adaptation avancée aux différentes tailles d’écran. | Moyenne |

# 7. Spécifications fonctionnelles détaillées

## 7.1 Gestion des initiatives

Chaque initiative contient au minimum les informations suivantes :

Identifiant technique.

Code unique.

Nom.

Description.

Entité.

Responsable facultatif.

Date de début.

Date de fin prévue.

Budget.

Statut.

Priorité.

Pourcentage d’avancement.

Indicateur d’archivage.

Cycle principal : Créer → Consulter → Modifier → Archiver. La suppression définitive n’est pas prioritaire afin de préserver l’historique.

## 7.2 Gestion des statuts

À planifier

En cours

En pause

Terminée

Annulée

## 7.3 Gestion des étapes

Une initiative peut être décomposée en zéro, une ou plusieurs étapes. Exemple : Analyse → Conception → Développement → Tests → Déploiement.

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom | Nom de l’étape. |
| Description | Description du contenu ou de l’objectif de l’étape. |
| Ordre | Position de l’étape dans le déroulement de l’initiative. |
| Date de début | Date de démarrage prévue/réelle selon le besoin retenu. |
| Date de fin prévue | Échéance de l’étape. |
| Statut | État de l’étape. |
| Avancement | Pourcentage compris entre 0 % et 100 %. |

## 7.4 Gestion des jalons

Un jalon représente une échéance ou un événement important d’une initiative.

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom | Nom du jalon. |
| Description | Description de l’événement ou de l’objectif. |
| Date prévue | Date cible du jalon. |
| Date de réalisation | Date à laquelle le jalon a été atteint ; peut rester vide avant réalisation. |
| Statut | État du jalon. |

## 7.5 Suivi de l’avancement

L’avancement d’une initiative est représenté sous forme d’un pourcentage compris entre 0 % et 100 %. Une barre de progression pourra être utilisée dans l’interface.

Une initiative non archivée est considérée comme potentiellement en retard lorsque sa date de fin prévue est dépassée, que son statut n’est pas « Terminée » et que son avancement est inférieur à 100 %.

## 7.6 Dashboard et KPI

| KPI | Règle |
| --- | --- |
| Total initiatives | Nombre d’initiatives non archivées selon le périmètre retenu. |
| Initiatives en cours | Nombre d’initiatives ayant le statut « En cours ». |
| Initiatives terminées | Nombre d’initiatives ayant le statut « Terminée ». |
| Initiatives en pause | Nombre d’initiatives ayant le statut « En pause ». |
| Initiatives en retard | Initiatives non archivées dont la date prévue est dépassée, statut ≠ Terminée et avancement < 100 %. |
| Budget total | Somme des budgets des initiatives incluses dans le périmètre. |
| Avancement moyen | Somme des pourcentages / nombre total d’initiatives. |

## 7.7 Recherche et filtres

Statut.

Entité.

Responsable.

Période.

Priorité.

Les filtres doivent pouvoir être combinés.

# 8. Règles métier

RM01 — Une initiative doit posséder un nom.

RM02 — Une initiative doit être associée à un statut.

RM03 — Une initiative peut avoir zéro ou un seul responsable.

RM04 — Une date de fin prévue ne peut pas être antérieure à la date de début.

RM05 — Le budget doit être supérieur ou égal à zéro.

RM06 — L’avancement doit être compris entre 0 % et 100 %.

RM07 — Une initiative terminée doit normalement avoir un avancement de 100 %.

RM08 — Une étape appartient à une seule initiative.

RM09 — Un jalon appartient à une seule initiative.

RM10 — Seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier les données.

RM11 — Le code d’une initiative doit être unique.

RM12 — Une initiative possède un seul statut et une seule priorité.

RM13 — Une initiative peut comporter zéro ou plusieurs étapes et zéro ou plusieurs jalons.

RM14 — L’archivage ne constitue pas un statut métier et ne supprime pas définitivement l’initiative.

RM15 — La date de réalisation d’un jalon peut être vide tant que le jalon n’est pas atteint.

RM16 — Une initiative est rattachée à une seule entité.

# 9. Modèle conceptuel, logique et physique des données

## 9.1 Entités principales

| Entité | Rôle |
| --- | --- |
| Utilisateur | Compte, identité, rôle et entité de rattachement. |
| Rôle | Profil d’accès. |
| Permission | Droit fonctionnel. |
| Entité | Unité organisationnelle à laquelle une initiative est rattachée. |
| Initiative | Objet principal du portefeuille. |
| StatutInitiative | Référentiel des statuts d’une initiative. |
| Priorité | Référentiel des niveaux de priorité. |
| Étape | Composant de planification d’une initiative. |
| StatutÉtape | Référentiel des statuts d’étape. |
| Jalon | Événement ou échéance importante. |
| StatutJalon | Référentiel des statuts de jalon. |
| Role_Permission | Association N:N entre rôles et permissions. |

## 9.2 Cardinalités finales

| Relation | Cardinalité |
| --- | --- |
| Rôle — Utilisateur | Un rôle est attribué à 0..N utilisateurs ; un utilisateur possède 1 seul rôle. |
| Entité — Utilisateur | Une entité peut regrouper 0..N utilisateurs ; un utilisateur appartient à 0..1 entité. |
| Utilisateur — Initiative | Un utilisateur peut être responsable de 0..N initiatives ; une initiative possède 0..1 responsable. |
| Entité — Initiative | Une entité regroupe 0..N initiatives ; une initiative appartient à 1 seule entité. |
| StatutInitiative — Initiative | Un statut peut être utilisé par 0..N initiatives ; une initiative possède 1 seul statut. |
| Priorité — Initiative | Une priorité peut être utilisée par 0..N initiatives ; une initiative possède 1 seule priorité. |
| Initiative — Étape | Une initiative possède 0..N étapes ; une étape appartient à 1 seule initiative. |
| StatutÉtape — Étape | Un statut peut être utilisé par 0..N étapes ; une étape possède 1 seul statut. |
| Initiative — Jalon | Une initiative possède 0..N jalons ; un jalon appartient à 1 seule initiative. |
| StatutJalon — Jalon | Un statut peut être utilisé par 0..N jalons ; un jalon possède 1 seul statut. |
| Rôle — Permission | Relation N:N via Role_Permission. |

## 9.3 Schéma relationnel final recommandé

| Table | Clé primaire | Clés étrangères / remarques |
| --- | --- | --- |
| role | id_role | code UNIQUE, libelle |
| permission | id_permission | code UNIQUE, libelle |
| role_permission | (id_role, id_permission) | FK vers role et permission |
| entite | id_entite | code UNIQUE, nom, actif |
| utilisateur | id_user | id_role, id_entite ; email UNIQUE |
| statut_initiative | id_statut | libelle UNIQUE, ordre |
| priorite | id_priorite | libelle UNIQUE, ordre |
| initiative | id_initiative | code UNIQUE, id_entite, id_responsable, id_statut, id_priorite |
| statut_etape | id_statut_etape | libelle UNIQUE, ordre |
| etape | id_etape | id_initiative, id_statut_etape |
| statut_jalon | id_statut_jalon | libelle UNIQUE, ordre |
| jalon | id_jalon | id_initiative, id_statut_jalon |
| Point de cohérence — Les noms de colonnes doivent être identiques entre MCD, MLD, MPD, classes Java/JPA et API. Les champs « description » d’Étape et de Jalon sont désormais inclus partout. |  |  |

# 10. Modélisation UML et BPMN

## 10.1 Diagramme de cas d’utilisation — version finale

Acteur Visiteur : s’authentifier, consulter les initiatives autorisées, consulter le dashboard, utiliser les filtres.

Acteur Responsable : droits du visiteur + créer/modifier les initiatives selon ses droits + affectation + avancement + étapes + jalons.

Acteur Administrateur : administration des utilisateurs, rôles et permissions + gestion globale des initiatives + archivage.

Les relations « include » sont réservées aux comportements obligatoires réellement exécutés dans le cas principal.

Les relations « extend » sont utilisées uniquement pour les comportements optionnels tels que recherche avancée ou actions complémentaires.

## 10.2 Diagramme d’états — version finale

Le cycle de vie métier recommandé est : À planifier → En cours → En pause / Terminée / Annulée. L’état « Archivée » ne doit pas être modélisé comme un statut métier ; l’archivage est représenté par un indicateur d’archivage et une opération d’archivage.

| Transition | Condition / acteur |
| --- | --- |
| Créer → À planifier | Responsable ou Administrateur |
| À planifier → En cours | Responsable ou Administrateur |
| En cours → En pause | Responsable ou Administrateur |
| En pause → En cours | Responsable ou Administrateur |
| En cours → Terminée | Avancement = 100 % |
| À planifier / En cours / En pause → Annulée | Responsable ou Administrateur selon droits |
| Terminée / Annulée → Archivage | Administrateur ou utilisateur autorisé |

## 10.3 BPMN — version finale

Le BPMN doit représenter le processus métier réel sans introduire une validation finale obligatoire de l’administrateur qui n’est pas spécifiée dans le sujet.

Début : besoin d’une nouvelle initiative.

Saisir les informations de l’initiative : nom, description, entité, responsable, dates, budget, statut et priorité.

Vérifier les données : unicité du code, dates, budget, avancement et champs obligatoires.

Enregistrer l’initiative.

Affecter ou confirmer le responsable.

Mettre à jour l’initiative : avancement, statut, étapes et jalons.

Vérifier si l’initiative est terminée.

Si non : poursuivre le suivi.

Si oui : clôturer l’initiative.

Archiver si nécessaire.

# 11. Architecture technique

L’application adopte une architecture en couches séparant clairement la présentation, l’API, la logique métier, l’accès aux données et la base de données.

| Couche | Technologie | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Présentation | React.js + HTML5 + CSS3 + JavaScript | Interfaces, navigation, formulaires, dashboard, recherche et filtres. |
| API | Spring Boot REST | Exposition des services et échanges JSON. |
| Métier | Spring Boot | Règles métier, services, contrôle des opérations. |
| Sécurité | Spring Security | Authentification et autorisation. |
| Accès données | Spring Data JPA / Hibernate | Mapping objet-relationnel et accès à MySQL. |
| Données | MySQL | Persistance des utilisateurs, initiatives, étapes, jalons et référentiels. |
| Tests API | Postman | Vérification des endpoints et des réponses. |

## 11.1 Flux principal

Utilisateur → Interface React → API REST → Services Spring Boot → JPA/Hibernate → MySQL → réponse JSON → Interface React.

# 12. Technologies et outils

| Catégorie | Choix recommandé |
| --- | --- |
| Frontend | React.js, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap ou Tailwind CSS |
| Backend | Java, Spring Boot, Spring Data JPA/Hibernate, Spring Security |
| Base de données | MySQL, MySQL Workbench |
| API / tests | REST, JSON, Postman |
| Modélisation | UML, PlantUML, BPMN |
| Dashboard | Chart.js |
| Versionnement | Git, GitHub |
| IDE | IntelliJ IDEA, Visual Studio Code |
| Important — Cette stack est une proposition technique pour le prototype. Elle ne doit pas être présentée comme la stack officiellement utilisée par IT6 tant qu’elle n’a pas été validée par l’entreprise. |  |

# 13. Besoins non fonctionnels

| Critère | Exigences |
| --- | --- |
| Sécurité | Authentification, rôles/permissions, mots de passe protégés, contrôle d’accès. |
| Ergonomie | Interface claire, navigation cohérente, formulaires simples, informations lisibles. |
| Responsive | Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone avec adaptation de base. |
| Performance | Temps de réponse raisonnable, requêtes optimisées, chargement efficace du dashboard. |
| Maintenabilité | Code structuré, séparation frontend/backend, modules organisés, documentation et Git. |
| Fiabilité | Validation des données et respect des règles métier. |

# 14. API REST

| Méthode | Endpoint | Fonction |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Authentification |
| GET | /api/initiatives | Lister/rechercher/filtrer les initiatives |
| POST | /api/initiatives | Créer une initiative |
| GET | /api/initiatives/{id} | Consulter une initiative |
| PUT | /api/initiatives/{id} | Modifier une initiative |
| PATCH | /api/initiatives/{id}/archive | Archiver une initiative |
| GET | /api/initiatives/{id}/etapes | Lister les étapes |
| POST | /api/initiatives/{id}/etapes | Créer une étape |
| PUT | /api/etapes/{id} | Modifier une étape |
| GET | /api/initiatives/{id}/jalons | Lister les jalons |
| POST | /api/initiatives/{id}/jalons | Créer un jalon |
| PUT | /api/jalons/{id} | Modifier un jalon |
| GET | /api/dashboard | Récupérer les KPI et données du dashboard |
| GET | /api/users | Lister les utilisateurs |
| POST | /api/users | Créer un utilisateur |
| PUT | /api/users/{id} | Modifier un utilisateur |

# 15. Interfaces prévues

| Interface | Contenu principal |
| --- | --- |
| Authentification | Email, mot de passe, connexion, messages d’erreur. |
| Dashboard | KPI, graphiques, synthèse du portefeuille, initiatives en retard. |
| Liste des initiatives | Tableau, recherche, filtres, tri. |
| Création / modification | Nom, description, entité, responsable, dates, budget, statut, priorité, avancement. |
| Détail initiative | Informations générales, progression, statut, responsable, étapes, jalons. |
| Gestion utilisateurs | Liste, création, modification, rôle, statut. |
| Gestion étapes | Liste, ajout, modification, ordre, statut, dates, avancement. |
| Gestion jalons | Liste, ajout, modification, dates, statut. |

# 16. Stratégie de tests

| Type | Cas principaux |
| --- | --- |
| Fonctionnels | Authentification, CRUD initiative, responsable, statut, budget, avancement, recherche, filtres, étapes, jalons. |
| API | Requêtes, réponses, codes HTTP, JSON, erreurs de validation, contrôle d’accès. |
| Sécurité | Authentification, permissions, accès par rôle, protection des ressources. |
| Interface | Navigation, formulaires, dashboard, filtres, affichage et responsive. |
| Données | Contraintes d’unicité, dates, budget ≥ 0, avancement 0–100 %, clés étrangères. |

## 16.1 Cas de test prioritaires

| ID | Test | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| T01 | Connexion avec identifiants valides | Accès autorisé. |
| T02 | Connexion avec identifiants invalides | Accès refusé + message d’erreur. |
| T03 | Création d’une initiative valide | Initiative enregistrée. |
| T04 | Création avec code déjà existant | Création refusée. |
| T05 | Date de fin antérieure à la date de début | Validation refusée. |
| T06 | Budget négatif | Validation refusée. |
| T07 | Avancement > 100 % ou < 0 % | Validation refusée. |
| T08 | Ajout d’une étape | Étape liée à l’initiative. |
| T09 | Ajout d’un jalon | Jalon lié à l’initiative. |
| T10 | Mise à jour à 100 % | Initiative pouvant passer à Terminée. |
| T11 | Initiative dépassant son échéance | Initiative signalée comme potentiellement en retard. |
| T12 | Filtre par statut/entité/responsable/période | Résultats correctement filtrés. |
| T13 | Dashboard | KPI calculés à partir des données. |

# 17. Planning prévisionnel

| Période | Activité |
| --- | --- |
| J1–J3 | Analyse du sujet et compréhension des besoins |
| J4–J5 | Finalisation du cahier des charges et validation du périmètre |
| J6–J8 | UML, BPMN et conception de la base de données |
| J9–J10 | Architecture du projet et mise en place de la base |
| J11–J15 | Développement backend et API REST prioritaires |
| J16–J19 | Développement frontend et interfaces principales |
| J20–J22 | Gestion des étapes, jalons et intégration |
| J23–J25 | Dashboard, KPI et filtres |
| J26–J27 | Intégration frontend/backend et tests |
| J28 | Corrections et amélioration de l’interface |
| J29 | Tests finaux, documentation et guide utilisateur |
| J30 | Préparation de la présentation finale et validation du prototype |

# 18. Livrables

| Catégorie | Livrables |
| --- | --- |
| Analyse & conception | Cahier des charges, UML, BPMN, MCD, MLD, MPD. |
| Techniques | Base MySQL, API REST, application Web, dashboard, code source. |
| Documentation | Documentation technique, guide utilisateur. |
| Académiques | Rapport PFA, présentation finale. |

# 19. Critères de réussite

L’utilisateur peut s’authentifier.

Les droits sont respectés selon son rôle.

Une initiative peut être créée, consultée et modifiée.

Les informations principales sont correctement enregistrées.

Un responsable peut être affecté.

Le statut et la priorité peuvent être gérés.

L’avancement peut être suivi entre 0 % et 100 %.

Les étapes et les jalons sont opérationnels.

Les initiatives peuvent être recherchées et filtrées.

Les KPI sont correctement calculés.

Le dashboard fournit une synthèse du portefeuille.

Les données sont persistées dans MySQL.

Le frontend communique avec le backend via l’API REST.

Les règles métier sont respectées.

Les fonctionnalités prioritaires sont testées.

# 20. Évolutions futures

| Axe | Évolutions |
| --- | --- |
| Fonctionnel | Notifications, alertes, historique, commentaires, documents, export Excel/PDF. |
| Technique | Application mobile, intégration SI, intégration outils de gestion de projet, performance et sécurité renforcées. |
| Décisionnel | KPI avancés, analyse prédictive, prévision des retards, analyse comparative des budgets, rapports avancés. |

# 21. Conclusion

Le projet vise à fournir un prototype Web permettant de centraliser et de piloter un portefeuille d’initiatives digitales. La solution combinera la gestion des initiatives, des responsables, des statuts et priorités, le suivi des étapes et des jalons, la recherche et les filtres, ainsi qu’un dashboard synthétique.

La démarche reposera sur l’analyse des besoins, la modélisation UML et BPMN, la conception du modèle de données, puis le développement frontend/backend autour d’une API REST. Afin de respecter la durée prévisionnelle d’un mois, les fonctionnalités obligatoires seront réalisées en priorité.

Point de validation finale — Avant le développement définitif, faire valider par l’encadrant : les droits exacts des trois profils, la stack technique, les statuts/priorités, les règles d’archivage et le périmètre des KPI.

# ANNEXE A — Modèles corrigés à reproduire dans les diagrammes

## A.1 MCD — structure finale

Rôle (id_role, code, libelle)

Permission (id_permission, code, libelle)

Utilisateur (id_user, nom, prenom, email, mot_de_passe, telephone, actif)

Entité (id_entite, code, nom, actif)

Initiative (id_initiative, code, nom, description, date_debut, date_fin_prevue, budget, avancement, archive)

StatutInitiative (id_statut, libelle, ordre)

Priorité (id_priorite, libelle, ordre)

Étape (id_etape, nom, description, ordre, date_debut, date_fin_prevue, avancement)

StatutÉtape (id_statut_etape, libelle, ordre)

Jalon (id_jalon, nom, description, date_prevue, date_realisation)

StatutJalon (id_statut_jalon, libelle, ordre)

Role_Permission (id_role, id_permission)

FK Initiative : id_entite, id_responsable, id_statut, id_priorite. FK Étape : id_initiative, id_statut_etape. FK Jalon : id_initiative, id_statut_jalon.

## A.2 Correction importante du diagramme d’état

Ne pas créer une table ou un statut « Archivée » dans StatutInitiative. Utiliser archive : BOOLEAN dans Initiative. Le statut métier reste : À planifier, En cours, En pause, Terminée, Annulée.

## A.3 BPMN final — logique

Début → Saisir initiative → Vérifier données → [Données valides ?] → Enregistrer → Affecter responsable → Mettre à jour initiative / étapes / jalons → [Initiative terminée ?] → Non : poursuivre le suivi → Oui : clôturer → [Archivage nécessaire ?] → Archiver → Fin.

## A.4 Vérification de cohérence

| Artefact | Doit contenir |
| --- | --- |
| MCD | description Étape + description Jalon ; archive sur Initiative ; mêmes cardinalités que le cahier. |
| MLD | Même structure et mêmes FK. |
| MPD | Contraintes NOT NULL/UNIQUE/CHECK cohérentes avec les règles métier. |
| Diagramme de classes | Même attributs et mêmes associations. |
| Cas d’utilisation | Acteurs et droits alignés avec les profils. |
| Diagramme d’état | Statuts métier séparés de l’archivage. |
| BPMN | Processus sans validation finale obligatoire non spécifiée. |
| Séquences | Endpoints et services cohérents avec l’API. |
| Architecture | React → REST → Spring Boot → JPA/Hibernate → MySQL. |